# Teil 04 — Machbarkeit und Grenzen

GKV-Abrechnung — Projektdokumentation

## Ausgangslage

Die Anforderungsliste aus Teil 03 enthält einen Punkt, der sich von allen anderen unterscheidet: F6 — die Nachricht an den zuständigen Empfänger zustellen.

Alle übrigen Anforderungen lassen sich durch Programmieren erfüllen. Diese nicht allein.

## Ziel dieses Teils

Herausfinden, was von der Vision durch eigene Arbeit erreichbar ist und was an Dritten hängt — bevor Aufwand in etwas fließt, das am Ende an einer Zulassung scheitert.

Und, ebenso wichtig: eine Antwort darauf, wie man weiterarbeitet, wenn ein Teil des Ziels vorerst verschlossen bleibt.

## Überlegungen

### Der Irrtum, der bis hierhin unentdeckt blieb

Das Zielbild aus Teil 01 sagt: Datei → Krankenkasse. Das ist falsch.

Empfänger einer Lieferung ist nicht die einzelne Kasse, sondern eine Datenannahmestelle mit Entschlüsselungsbefugnis — je Kassenart eine. Ihr Kennzeichen steht im Nachrichtenkopf als Empfänger, nicht das der Kasse.

Das ist kein Detail an einer Stelle, sondern wirkt an dreien:

| Betroffen | Wie |
| --- | --- |
| Der Empfänger | Nicht die Kasse, sondern die für sie zuständige Annahmestelle |
| Die Anzahl der Dateien | Nicht eine je Kasse, sondern eine je Annahmestelle und Kassenart — das ändert die Bündelung, also genau das, was das Modell „Lieferung” nennt |
| Die Zuordnung | Welche Annahmestelle für welche Kasse zuständig ist, steht in einem eigenen, regelmäßig erneuerten Verzeichnis |

Das bisherige Vorgehen — eine handgepflegte Liste mit einem Eintrag je Kasse — liefert damit an den falschen Adressaten. Dass das bisher nicht auffiel, liegt daran, dass nichts davon je bei einer echten Stelle ankam.

### Was ein Verzeichnis besser kann als eine Liste

Die Zuordnung Kasse → Annahmestelle ließe sich abschreiben. Dagegen spricht:

| Handgepflegte Liste | Amtliches Verzeichnis |
| --- | --- |
| veraltet still | wird regelmäßig neu herausgegeben |
| ein Eintrag je Kasse, Dutzende Zeilen | eine Datei, maschinell lesbar |
| ein Tippfehler fällt erst bei der Zurückweisung auf | die Kennzeichen tragen eine Prüfziffer |

Besonders unangenehm ist die erste Zeile. Eine Quelle, die still altert, ist die schlechteste Art von Quelle — sie liefert weiter Antworten, nur falsche.

### Was sich nicht programmieren lässt

Der Reihe nach, mit der jeweiligen Abhängigkeit:

| Voraussetzung | Wovon sie abhängt |
| --- | --- |
| Ein eigenes Betriebsstätten-Kennzeichen | einer vergebenden Stelle. Gebührenfrei, aber nicht selbst zu erzeugen |
| Ein Zertifikat für Signatur und Verschlüsselung | einer anerkannten Vergabestelle. Kostet, gilt ein Jahr, wird je Betriebsstätte ausgestellt und nicht je Kasse |
| Anmeldung als Kommunikationspartner | der jeweiligen Annahmestelle |
| Ein bestandenes Erprobungsverfahren | ebenfalls der Annahmestelle — sie prüft die eingereichten Dateien, bevor sie den Echtbetrieb freigibt |

Die dritte und vierte Zeile sind die eigentliche Hürde. Sie kosten kein Geld, sondern Zeit und die Mitwirkung einer Gegenstelle — und beides lässt sich nicht beschleunigen.

### Ein Zwischenstand, mit dem sich arbeiten lässt

Damit stellt sich die Frage: Wie geht es weiter, wenn der letzte Schritt vorerst nicht gegangen werden kann?

Drei Möglichkeiten standen zur Wahl:

| Weg | Was dafür spricht | Was dagegen |
| --- | --- | --- |
| Warten, bis alle Zulassungen vorliegen | Danach ist alles echt | Solange steht das Projekt. Und die Zulassung setzt ein funktionierendes Programm voraus — das wäre ein Kreis |
| Nur bis zur Datei bauen und den Versand offenlassen | ehrlich | Der ganze Rückweg — Rückmeldung, Einordnung, Fehlerbehandlung — bliebe ungebaut und ungeprüft |
| Den Versand vollständig bauen, aber gegen eine nachgestellte Gegenstelle | Der gesamte Ablauf inklusive Antwort ist durchspielbar | Es beweist nicht, dass eine echte Stelle die Datei annimmt |

Der dritte Weg wurde gewählt, unter einer Bedingung: Die nachgestellte Gegenstelle darf nicht wohlwollend sein. Sie prüft mit demselben Regelwerk wie das Programm selbst und antwortet in derselben Form wie eine echte Kasse — mit Annahme, fachlicher Zurückweisung oder Syntaxfehler.

Eine Attrappe, die immer „in Ordnung” sagt, wäre wertlos gewesen. Eine Prüfung, die nie fehlschlägt, beweist nichts.

## Entscheidung

Die Vision bleibt unverändert. Erreichbar ist sie heute bis einschließlich der fertigen, geprüften Datei. Der Weg zur echten Annahmestelle wird gebaut, aber gegen eine nachgestellte Gegenstelle erprobt.

Dazu drei Festlegungen:

| Festlegung | Grund |
| --- | --- |
| Der Versandweg liegt hinter einer Schnittstelle | Ein echter Weg tritt später an die Stelle des heutigen, ohne dass die Fachlichkeit sich ändert |
| Die Zuordnung zur Annahmestelle wird als eigene Aufgabe geführt, nicht nebenbei erledigt | Sie ist der Unterschied zwischen richtigem und falschem Empfänger |
| Was heute nicht geht, steht ausdrücklich in der Dokumentation | Ein unbenanntes Loch wird für einen Boden gehalten |

### Warum nicht der einfachere Weg

Man hätte den Versand als erledigt darstellen können — die Datei landet ja an einem Ziel, und die nachgestellte Kasse antwortet.

Dagegen spricht der Zweck des Ganzen: Wer sich auf eine Zustellung verlässt, die nie bei einer echten Stelle ankam, entdeckt den Irrtum erst mit der ersten echten Abrechnung. Genau diese Art von spätem, teurem Fehler soll das Programm verhindern. Sie in seiner eigenen Beschreibung zuzulassen, wäre widersinnig.

## Ergebnis

Eine Abgrenzung, die für alle folgenden Teile gilt:

| Anforderung | Stand |
| --- | --- |
| F1–F5 — Stammdaten, Erzeugung, Prüfung, Tor | durch eigene Arbeit erreichbar |
| F6 — Zustellung | gebaut, aber nur gegen eine nachgestellte Gegenstelle erprobt |
| F7 — Rückmeldung einordnen | gebaut; die Antworten stammen aus der Nachstellung |
| F8, F9 — Zähler, Betriebsdaten | erreichbar |

Und eine Liste dessen, was für den Echtbetrieb noch von außen kommen muss: eigenes Kennzeichen, Zertifikat, Anmeldung bei der Annahmestelle, bestandene Erprobung.

Der wichtigste Ertrag dieses Teils ist aber kein Ergebnis, sondern eine Korrektur: Der Empfänger im Zielbild war falsch. Das aufzudecken hat nichts gekostet außer Nachlesen — und wäre es unentdeckt geblieben, wäre jede einzelne Lieferung an die falsche Stelle gegangen.

## Offen geblieben

- Das Verzeichnis der Annahmestellen auszuwerten. Es ist im selben Format aufgebaut wie die Abrechnungsnachricht selbst, kann also mit demselben Leser verarbeitet werden. Umgesetzt ist es nicht.

- Ob der Ausweichordner bleiben darf. Findet sich zu einer Kasse kein Empfänger, landet die Lieferung heute in einem Sammelordner statt in einer Meldung. Das verdeckt genau den Fehler, um den es hier ging — siehe Teil 19.

- Wie lange eine Erprobung dauert. Unbekannt, und nicht durch Arbeit zu verkürzen.